PRD vs 当前实现对比

✅ 已实现功能

| 端 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 买家端 | NFT 市场列表 + 筛选（区块链、稀有度、价格） | ✅ |
| 买家端 | 游戏市场列表 + 筛选 | ✅ |
| 买家端 | NFT / 游戏详情页 | ✅ |
| 买家端 | 购物车 | ✅ |
| 买家端 | 收藏夹 | ✅ |
| 买家端 | 订单管理 | ✅ |
| 买家端 | 浏览历史 | ✅ |
| 买家端 | 消息中心 | ✅ |
| 买家端 | 我的议价 | ✅ |
| 买家端 | 工单 / 客服 | ✅ |
| 买家端 | 个人资料 / 钱包 | ✅ |
| 买家端 | 钱包连接登录 | ✅ |
| 卖家端 | 商家入驻 / 注册 | ✅ |
| 卖家端 | NFT 商品管理 (CRUD) | ✅ |
| 卖家端 | 游戏商品管理 (CRUD) | ✅ |
| 卖家端 | 重新上架 / 申诉 | ✅ |
| 平台端 | NFT 审核 (通过 / 拒绝) | ✅ |
| 平台端 | 游戏审核 | ✅ |
| 平台端 | 商家管理 | ✅ |
| 平台端 | 会员管理 | ✅ |

❌ 未实现功能（按优先级）

🔴 高优先级（核心交易功能）

| 功能 | PRD 描述 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| AI 语义化搜索 | 自然语言搜索如 "红色系装备" | ❌ 仅支持关键词 |
| 磨损值筛选 | Wear Value 滑块筛选 | ❌ 字段存在但无 UI |
| AI 价值标签 | 卡片显示 "低价捡漏" 等 | ❌ 无 |
| 卖家信誉显示 | 蓝钻、皇冠等信用等级 | ❌ 无评价体系 |
| 多链担保支付 | 智能合约托管支付 | ❌ 无支付功能 |
| 议价完整流程 | 买家卖家讨价还价 | ⚠️ 菜单存在但功能未明 |

🟡 中优先级（增强功能）

| 功能 | PRD 描述 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| AI 动态适配预览 | 跨游戏属性预览 | ❌ |
| 智能行情看板 | Floor Price、24h 走势 | ❌ |
| P4P 流量推广 | 搜索竞价排名 | ❌ |
| 一键全链库存同步 | 批量扫描上架 | ❌ |
| AI 智能定价助手 | 定价建议 | ❌ |

🟢 低优先级（生态功能）

| 功能 | PRD 描述 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| AI 版权校验 | 图片相似度检测 | ❌ |
| 跨链 Gas 监控 | 节点健康度监控 | ❌ |
| 厂商 SaaS 管理 | 厂商数据报告 | ❌ |
| OMC 治理 / DAO 投票 | 社区提案投票 | ❌ |
| 绿色低碳运行 | PoS + 分片技术 | ❌ |

总结

已完成: 约60% 基础CRUD功能

未完成: 约40% 核心亮点功能

- 最大缺失：AI相关功能（语义搜索、价值标签、定价助手）

- 核心交易：支付担保、议价流程未完善

- 增值服务：P4P推广、信誉体系未实现